Plan de Pruebas

[SeñaText]

Fecha: [21/10/2026]

TCY0101 - Técnicas de Calidad de Software

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13/10/2026 | Definición inicial del Plan de Pruebas y alcance funcional del MVP SeñaText | Ariel Valverde |
| 1.1 | 18/10/2026 | Diseño de matriz de casos de prueba, pruebas de integración Supabase y sincronización en tiempo real | Martín Quiroga, Vicente Tramon |
| 1.2 | 21/10/2026 | Automatización E2E con Selenium WebDriver (pruebas_senatext.py) y consolidación de hallazgos QA | Ariel Valverde, Diego Robert |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC - Sede Antonio Varas |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | SeñaText (Traductor LSCh a Texto para Atención en CESFAM) |
| Fecha de Inicio | 13/10/2026 |
| Fecha de Término | 21/10/2026 |
| Patrocinador principal | CESFAM / Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC |
| Docente | Aldo Martínez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.813.614-1 | Ariel Valverde P. | ari.valverde@duocuc.cl |
| 21.044.044-5 | Martín Quiroga U. | ma.quiroga@duocuc.cl |
| 21.292.657-4 | Vicente Tramon F. | vi.tramon@duocuc.cl |
| 21.668.360-9 | Diego Robert S. | di.robert@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

http://127.0.0.1:80001. DENTRO DEL ALCANCE (IN-SCOPE): • Pruebas funcionales de caja negra (automatizadas con Selenium WebDriver y manuales) sobre la totalidad de las vistas del MVP SeñaText: - Portal de Inicio y Enrutamiento ('/' y rutas comodín '*'). - Módulo de Autenticación Institucional ('/login') con validación de dominios permitidos (@cesfam.cl, @cesfam.com, @gmail.com) y Supabase Auth. - Guardias de Navegación y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC en componente RutaProtegida para roles 'funcionario' y 'admin'). - Módulo Paciente ('/paciente'): captura de video WebRTC, inicialización de MediaPipe Holistic (Edge Computing), renderizado de 7 indicaciones ergonómicas y visualización de pregunta activa. - Módulo de Atención Funcionario ('/funcionario'): selección de preguntas predeterminadas, sincronización en tiempo real multipestaña/multipantalla (BroadcastChannel y localStorage), control remoto de cámara, edición manual de traducciones, registro de síntomas/interacciones en Supabase y cierre de jornada laboral. - Panel de Administración ('/admin'): tarjetas de métricas, gráficos interactivos (Recharts), filtros combinados (AND), creación de cuentas vía modal y Edge Function 'manage-users'. • Pruebas de Integración de Base de Datos y API (consistencia de esquema PostgreSQL/Supabase en tablas funcionarios, atenciones, interacciones, preguntas y vocabulario). • Pruebas de Seguridad, Usabilidad y Accesibilidad (atributos ARIA, navegación por teclado y manejo de variables de entorno). 2. FUERA DEL ALCANCE (OUT-OF-SCOPE): • Pruebas de traducción de lengua de señas conversacional abierta fuera del vocabulario médico cerrado definido para el CESFAM (~20-30 frases críticas). • Pruebas de estrés masivo DDoS sobre la infraestructura administrada de Supabase Cloud y CDN de Cloudflare.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

SeñaText es un sistema web de traducción unidireccional de Lengua de Señas Chilena (LSCh) a texto en tiempo real, orientado a facilitar la comunicación presencial entre pacientes sordos y funcionarios administrativos o clínicos de un CESFAM (Centro de Salud Familiar). CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ARQUITECTURA (3 CAPAS): • Capa de Presentación y Edge Computing (Tier 1): Desarrollada en React 18, Vite y Tailwind CSS. Utiliza WebRTC y MediaPipe Holistic en el navegador del cliente para extraer las coordenadas espaciales 3D (landmarks de manos, rostro y postura) sin transmitir video crudo por la red, resguardando la privacidad clínica del paciente. • Sincronización Dual en Tiempo Real: Conecta la pantalla del Funcionario ('/funcionario') y la pantalla del Paciente ('/paciente') mediante BroadcastChannel y localStorage para reflejar instantáneamente la pregunta clínica activa y el estado de la cámara. • Capa de Lógica e Inferencia (Tier 2): Procesamiento de secuencias temporales mediante redes neuronales (LSTM / 1D-CNN) sobre un vocabulario médico acotado y validado, complementado por Supabase Edge Functions ('manage-users' en Deno) para operaciones privilegiadas. • Capa de Datos y Seguridad (Tier 3): Basada en Supabase (PostgreSQL + Supabase Auth JWT) para la autenticación corporativa de funcionarios y administradores, control de roles y persistencia auditable de atenciones e interacciones.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | 1. Portal de Inicio y Enrutamiento Público ('/' y '*'). 2. Autenticación Corporativa y Protección de Rutas ('/login' y RutaProtegida RBAC). 3. Módulo Paciente: Visor WebRTC, MediaPipe Holistic, Indicaciones y Pregunta Activa ('/paciente'). 4. Módulo Funcionario: Panel de Atención, Sincronización BroadcastChannel, Corrección Manual y Persistencia en Supabase ('/funcionario'). 5. Panel de Administración: Dashboard de Métricas, Filtros Combinados, Gráficos Recharts y Gestión de Cuentas ('/admin' y Edge Function 'manage-users'). |  |
| Objetivos de las pruebas | • Verificar que los flujos críticos de atención inclusiva en el CESFAM (autenticación, selección de preguntas, captura de señas, corrección manual y registro de síntomas) se ejecuten sin fallos. • Validar la sincronización en tiempo real (< 500 ms) entre la vista del funcionario y la vista del paciente. • Comprobar el cumplimiento estricto del control de acceso basado en roles (funcionario vs administrador) y la integridad referencial al persistir datos en Supabase. • Detectar y documentar tempranamente defectos de interfaz, integración SQL/PostgREST y seguridad antes del despliegue productivo. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | - 1° Portal de Inicio y Enrutamiento -> 2° Autenticación y Control de Acceso (Login / RBAC) -> 3° Módulo Paciente (Cámara y MediaPipe) -> 4° Módulo Funcionario y Sincronización en Tiempo Real -> 5° Persistencia en Base de Datos (Supabase) -> 6° Panel de Administración y Edge Functions. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | - • Pruebas Funcionales E2E Automatizadas (Selenium WebDriver + unittest). • Pruebas de Integración de Base de Datos y API REST/Edge Functions (Supabase). • Pruebas de Sincronización Concurrente Multi-Pestaña (BroadcastChannel / Web Storage). • Pruebas de Seguridad y Control de Acceso (RBAC, Auth Guards, CORS y Variables de Entorno). • Pruebas de Usabilidad, Accesibilidad (ARIA/Teclado) y Estabilidad WebRTC. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | • Partición de Equivalencia (dominios de correo válidos @cesfam.cl/@cesfam.com/@gmail.com vs inválidos; roles 'funcionario' vs 'admin'). • Análisis de Valores Límite (campos vacíos en login, edición manual y creación de cuentas; listas de filtros sin coincidencias). • Pruebas de Transición de Estados (Cámara Encendida <-> Cámara Apagada; Modo Visualización <-> Modo Edición Manual; Sesión Activa <-> Jornada Finalizada). • Tabla de Decisión (combinación de filtros AND en Panel de Administración y reglas de redirección en RutaProtegida). |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Jefe de Proyecto QA / Scrum Master (Ariel Valverde P.) | Planificar la estrategia de calidad, desarrollar la arquitectura base de automatización en Selenium (pruebas_senatext.py), auditar los módulos de Autenticación y Administración, y consolidar el Plan e Informe de Pruebas. |
|  | Analista QA 1 - Backend e Integración (Martín Quiroga U.) | Diseñar y ejecutar pruebas de integración con Supabase Auth, PostgreSQL (tablas atenciones, interacciones, preguntas, vocabulario) y la Edge Function 'manage-users', verificando políticas RBAC y respuestas HTTP. |
|  | Analista QA 2 - Visión Artificial y Sincronización (Vicente Tramon F.) | Ejecutar pruebas sobre el visor WebRTC y MediaPipe Holistic en '/paciente', validar la sincronización en tiempo real (BroadcastChannel y localStorage) entre las vistas de Funcionario y Paciente, y evaluar tiempos de respuesta. |
|  | Analista QA 3 - UI, Usabilidad y Accesibilidad (Diego Robert S.) | Diseñar y ejecutar casos de prueba sobre la interfaz de usuario, flujos de navegación, cierre de jornada laboral, corrección manual de traducciones, atributos de accesibilidad ARIA y registro formal de defectos. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

• HARDWARE REQUERIDO: - Estación de trabajo PC/Laptop con procesador Dual-Core o superior (recomendado 4 núcleos para inferencia MediaPipe). - Memoria RAM: Mínimo 8 GB (16 GB recomendado). - Periféricos: Cámara Web HD (1280x720 @ 30fps) para pruebas manuales, o dispositivo de video virtual emulado por Chromium (--use-fake-device-for-media-stream) para ejecución automatizada desatendida. • SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE PRUEBA: - Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11 (64 bits). - Entorno de Ejecución Frontend: Node.js + Vite v6.1.0, React v18.3.1, React Router DOM v6.28.2, Tailwind CSS v3.4.17, Recharts v3.10.1. - Librerías de Visión Artificial (Edge): @mediapipe/holistic v0.5, @mediapipe/camera_utils v0.3, @mediapipe/drawing_utils v0.3. - Backend y Persistencia: Supabase Cloud (PostgreSQL + Supabase Auth + Edge Functions en Deno), @supabase/supabase-js v2.116.0. - Suite de Automatización QA: Python 3.11+, librería estándar unittest, Selenium WebDriver 4.x, webdriver-manager (ChromeDriverManager) y navegador Google Chrome actualizado.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Cronograma de Ejecución QA — Semestre Primavera 2026 (Octubre 2026)

• Fase 1 — Planificación y Análisis Estático (13/10/2026 - 15/10/2026) ¦ Responsable: Ariel Valverde & Equipo Completo Revisión de historias de usuario, arquitectura de 3 capas, modelo de datos en Supabase e identificación de módulos críticos. • Fase 2 — Diseño de Casos de Prueba y Preparación de Datos (16/10/2026 - 18/10/2026) ¦ Responsables: Diego Robert & Martín Quiroga Elaboración de las 12 fichas detalladas de Casos de Prueba (CP-001 a CP-012) y configuración de cuentas de prueba en Supabase (roles funcionario y admin). • Fase 3 — Construcción de Suite Automatizada Selenium (19/10/2026 - 20/10/2026) ¦ Responsables: Ariel Valverde & Vicente Tramon Desarrollo del script 'pruebas_senatext.py' con 20 pruebas automatizadas E2E (incluyendo emulación WebRTC y pruebas multipestaña). • Fase 4 — Ejecución de Pruebas, Registro de Defectos e Informe Final (21/10/2026) ¦ Responsable: Equipo QA Completo Ejecución íntegra de la batería automatizada y pruebas de integración/seguridad, documentación de hallazgos (DEF-01 a DEF-05) y cierre del Plan de Pruebas.

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloqueo o denegación de permisos de cámara web (WebRTC) en el navegador durante las pruebas automatizadas | Alto | Media | Configurar las banderas '--use-fake-ui-for-media-stream' y '--use-fake-device-for-media-stream' en las opciones de ChromeDriver. | Ejecutar validación del estado 'Cámara apagada' y realizar prueba visual manual con cámara física conectada. |
| Discrepancia entre nombres de columnas en consultas frontend y el esquema real de tablas en Supabase PostgreSQL | Alto | Alta | Auditar las consultas del SDK de Supabase contrastándolas con la especificación OpenAPI de PostgREST antes del paso a producción. | Capturar la excepción en bloques try/catch para no interrumpir el registro de la atención principal y corregir los identificadores de columna ('texto_pregunta' y 'palabra'). |
| Incompatibilidad de versiones entre Google Chrome y el ejecutable de ChromeDriver | Medio | Baja | Utilizar 'webdriver_manager' (ChromeDriverManager) en el método setUpClass para descargar automáticamente el driver compatible. | Fijar la versión del navegador en el entorno de pruebas o actualizar manualmente el binario de ChromeDriver. |
| Desconfiguración de roles ('admin' vs 'funcionario') en la tabla 'funcionarios' de Supabase | Significativo | Media | Verificar mediante script de precondiciones que exista al menos una cuenta con rol='admin' (vicetramon@cesfam.com) y otra con rol='funcionario' (ariel.valverde@cesfam.com). | Restaurar los permisos de las cuentas de prueba directamente en la tabla 'funcionarios' de Supabase antes de reejecutar la suite. |
| Falla de conectividad o latencia al descargar binarios WASM de MediaPipe Holistic desde el CDN (jsdelivr) | Significativo | Baja | Verificar la conexión a internet del entorno de pruebas y contemplar esperas explícitas (WebDriverWait de 12s) en Selenium. | Alojar localmente los artefactos estáticos de MediaPipe en la carpeta 'public/' del proyecto para entornos con red restringida. |
| Pérdida de sincronización entre la pantalla del Funcionario y la del Paciente si se abren en sesiones aisladas | Medio | Baja | Implementar doble mecanismo de sincronización en ContextoPreguntas: canal en memoria 'BroadcastChannel' más persistencia en 'localStorage'. | Recargar la vista del paciente para forzar la lectura inicial desde localStorage o sincronizar vía Supabase Realtime. |
| Exposición accidental de claves privilegiadas (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY) en archivos de configuración locales | Alto | Baja | Restringir el cliente frontend exclusivamente a 'VITE_SUPABASE_ANON_KEY' y delegar operaciones administrativas a la Edge Function 'manage-users'. | Eliminar la clave service_role del archivo '.env' del cliente, rotar las credenciales en Supabase Dashboard y almacenarlas solo en Supabase Secrets. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas (1.3.4). | Documento maestro que define el alcance, estrategia, recursos, cronograma, matriz de riesgos y criterios de aceptación de QA para el sistema SeñaText. |
| Matriz de Casos de Prueba (1.3.2). | Documento estructurado con 12 fichas detalladas de casos de prueba (CP-001 a CP-012) que especifican precondiciones, pasos, datos de entrada, resultados esperados y veredictos. |
| Script de Automatización (pruebas_senatext.py). | Código fuente en Python con 20 pruebas automatizadas E2E construidas sobre Selenium WebDriver y unittest para validar los flujos críticos de SeñaText. |
| Informe de Ejecución y Reporte de Defectos. | Registro técnico de los resultados obtenidos en las pruebas funcionales, de integración y de seguridad, incluyendo los 5 hallazgos detectados (DEF-01 a DEF-05) y su plan de remediación. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

• Ejecución Completa: El 100% de los casos de prueba planificados en la Matriz (CP-001 a CP-012) y los 20 tests automatizados en 'pruebas_senatext.py' deben haber sido ejecutados. • Cobertura de Módulos Críticos: Cobertura del 100% sobre los 5 módulos principales del MVP (Portal de Inicio, Login/RBAC, Vista Paciente, Vista Funcionario y Panel de Administración). • Tasa de Aprobación Funcional: Al menos el 95% de las pruebas funcionales automatizadas de interfaz y flujo E2E deben obtener veredicto 'Pasó' (OK). • Gestión de Defectos: Cero (0) defectos bloqueantes de severidad Crítica abiertos que impidan la atención del paciente o el inicio de sesión, y el 100% de los hallazgos de integración/seguridad (DEF-01 a DEF-05) debidamente documentados con su causa raíz y solución propuesta.

Glosario

• LSCh: Lengua de Señas Chilena, lengua natural visual-gestual utilizada por la comunidad sorda en Chile. • CESFAM: Centro de Salud Familiar de atención primaria del sistema de salud pública chileno. • MediaPipe Holistic: Framework de visión artificial en el navegador (Edge Computing) que extrae puntos clave (landmarks 3D) de manos, rostro y postura corporal. • WebRTC (getUserMedia): API estándar de los navegadores modernos para capturar flujos de video y audio en tiempo real sin plugins externos. • BroadcastChannel: API del navegador que permite la comunicación instantánea entre distintas pestañas o ventanas del mismo origen (usada para sincronizar Funcionario y Paciente). • RBAC (Role-Based Access Control): Control de acceso basado en roles que restringe las vistas del sistema según el perfil del usuario ('funcionario' o 'admin'). • Supabase / PostgREST: Plataforma Backend-as-a-Service basada en PostgreSQL que provee autenticación JWT, API REST autogenerada y funciones serverless (Edge Functions). • QA (Quality Assurance): Aseguramiento de la Calidad del Software mediante actividades sistemáticas de verificación y validación. • Selenium WebDriver: Herramienta de automatización de navegadores web utilizada para ejecutar pruebas funcionales de extremo a extremo (E2E).