|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Actualmente estoy en línea con la línea de trabajo, por lo que no he tenido problema en cumplir todas las actividades que nos hemos propuesto en el tiempo planificado. El buen trabajo en grupo de mis compañeros ha facilitado el avance del proyecto, por lo que pudieron ayudarme a alcanzar los objetivos durante estas semanas

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Actualmente la única dificultad que tenemos es que no hemos podido conseguir gente hablante de lenguaje de señas o si nos conseguimos han sido muy pocas, algunas rechazaron a último momento. Esto actualmente si bien no nos ha afectado en el proceso de la fase 1 afectará en esta fase 2, ya que el proyecto requiere de un buen entrenamiento de la IA.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo ha sido bueno pero no impecable, destaco mucho la rapidez en que hago las cosas pero quizá no siempre estoy disponible por trabajo en el proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La verdad no tengo inquietudes sobre cómo proceder, no tengo ninguna pregunta que hacerle a mi docente

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Actualmente ya son distribuidas en todos los miembros del grupo, tenemos un manejo de tareas perfecto actualmente por lo que no creo que haya nuevas que dan ser asignadas en este momento

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno, destaco a mis compañeros ya que son asertivos con su disposición sin embargo no siempre nos juntamos a hacer cosas, eso podría mejorar